Описание объекта закупки

на выполнение работ по ремонту автомобильных

дорог по ул.Партизанская, ул.Кучерявого  в с.Николаевка Татарского  района

Новосибирской области

Сметная документация (Локальный сметный расчет) (далее – ЛСР) на Ремонт автомобильных дорог по ул.Партизанская, ул.Кучерявого в с. Николаевка Татарского района Новосибирской области» являющаяся разделом Проектной документации в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделом проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки к документации об электронном аукционе.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице "Работы выполняются в объеме, предусмотренном «Обоснованием начальной (максимальной) цены контракт".

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ.

На территории Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области (по месту нахождения Объекта):

С.Николаевка  по ул.Партизанская 182м.

С.Николаевка по ул. Кучерявого от перекрестка с ул.Партизанская до перекрестка с ул.Молодежная 356 м и от дома №18 до дома №12- 145м (по месту нахождения Объекта).

2. Условия выполнения Работ.

Приступить к выполнению Работ через 10 календарных дней после подписания контракта.

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложениям к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных Работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, СП 78.13330.2012, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения Работ.

Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ – через 10 календарных дней после подписания контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) – через 30 календарных дней после подписания контракта

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

| Наименование вида Работ | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| Нижний слой покрытия | 5 лет |
| Верхний слой покрытия | 4 года |

| Заказчик: __________________________________ М.П. (при наличии) |  | Подрядчик: __________________________________ М.П. (при наличии) |
| --- | --- | --- |