**отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории**

**Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области**

**на 2021 - 2023 годы»**

**за 2023 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | -- |
| **Дата составления отчета**  | 31.01.2024 |

 АдминистрациейНиколаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области подготовлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории

Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2021 - 2023 годы за 2023год

Программа ««Повышение безопасности дорожного движения на территории

Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2021 - 2023 годы» была утверждена постановлением администрации Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области № 04 от 29.01.2021.

**Цели муниципальной программы** – Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению порядка дорожного движения, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, улучшение управления системой организации дорожного движения на территории МО Николаевский сельсовет, улучшение условий движения и устранения опасных участков на межпоселенческих и внутрипоселенческих автомобильных дорогах, проходящих на территории МО Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области

**Основные задачи** **муниципальной программы**:

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

- Освещение улиц в тёмное время суток;

- Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (сезонное содержание дорог, текущий ремонт).

Решение поставленных задач позволит усовершенствовать систему организации, управления и контроля дорожного движения, снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается установка на дорогах муниципального образования дорожных знаков, соответствующих новым нормативным требованиям.

**Информация об изменениях в муниципальную программу.**

В муниципальную программу были внесены изменения в части корректировки реализации муниципальной программы:

Постановлением администрации Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 04.03.2021 № 16 «**О внесении изменении в постановление администрации Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 29.01.2021 №04 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области на  2021 - 2023 годы»»**

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «**Реализация мероприятий муниципальной программы**» | Глава Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области | 1. Установка и замена уличных фонарей
2. Освещение улиц, эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения
 | -- | -- |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Новосибирской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Администрации Татарского район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1.** | Комплекс процессных мероприятий**«Реализация мероприятий муниципальной программы»** | **177,2** | **177,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **177,2** | **177,2** | **0** | **0** |
| 1.1 | Установка и замена уличных фонарей | 53,2 | 53,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 53,2 | 0 | 0 |
| 1.2 | Освещение улиц, эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения | 124,0 | 124,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,0 | 124,0 | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **177,2** | **177,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **177,2** | **177,2** | **0** | **0** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2023год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
| Количество зарегистрированных ДТП | ед. | -- | 0 | 0 |  |
| Количество пострадавших в ДТП  | ед. | -- | 0 | 0 |  |
| Количество погибших в ДТП | ед. | -- | 0 | 0 |  |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Количество зарегистрированных ДТП | 0\* |
|  | Количество пострадавших в ДТП  | 0\* |
|  | Количество погибших в ДТП | 0\* |

\*В случае если степень достижения цели превышает 1, значение показателя принимается равным 1.

Степень достижения целей (решения задач) = (0+0+0)/3 = **0**

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 177,2/177,2=**1**

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2021 - 2023 годы» позволяет сказать, что, программа в 2023 году реализовывалась эффективно**.